重庆医科大学袁家岗校区

图书科技大楼改造工程设计项目

招 标 文 件

# 招  标  人：重庆医科大学

2019年9月

目  录

- 投标须知………………………………………………………2

- 投标须知前附表  …………………………………………………2

- 总则…………………………………………………………………7

- 招标文件……………………………………………………………9

- 投标文件……………………………………………………………10

- 投标文件的递交……………………………………………………10

- 开标、评标、定标…………………………………………………11

- 合同授予……………………………………………………………12

- 评标办法 ……………… …………… …………………  …16

- 合同条款及格式………………………………………………19

- 图纸……………………………………………………………27

- 技术标准和要求………………………………………………28

- 工程范围说明及投标报价要求  ……………………………31

- 投标文件格式  ………………………………… ……………32

第一章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 项目业主：重庆医科大学。 地 址：重庆市渝中区医学院路1号。 联 系 人：招标采购中心 梁老师。 电 话： 023-68486495。 |
| 1.1.3 | 工程名称 | 重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改造工程设计。 |
| 1.1.4 | 工程规模 | 改造面积约2.3万㎡。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市渝中区医学院路1号。 |
| 1.2.1 | 建设资金来源 | 招标人自有资金。 |
| 1.2.2 | 建设资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 图书科技大楼建筑面积2.77万㎡。除学术报告厅区域、北侧科研用房第3层、裙楼第1层设备房暂不改造外，其余区域均属于改造范围，面积约2.3万㎡。 关于招标范围的详细说明见第七章技术标准和要求。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计工期总日历天数： 50 天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 1. 中标人所提供的设计成果必须符合国家及重庆市现行规范、全面详细、达到施工图的设计深度，无重大设计差错及缺陷，设计成果须经当地施工图审查机构等相关行政主管部门审查通过，取得审图合格意见书。 2. 中标人须按照国家及地方相关规范标准进行设计，并在满足规范要求的前提下，尽可能节约工程费用。 3. 所有节点设计不得采用图集，均须根据本项目实际情况单独设计出图。 |
| 1.4.1 | 投标人 资质 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 具备独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，其营业范围与本招标项目范围相适应。 具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质。外地设计单位须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件）； 2.业绩要求 2016年1月1日至今，具有不少于2个类似工程设计业绩（类似工程指：面积1.5万㎡及以上的图书馆或科研楼装饰设计工程），须提供设计合同复印件并加盖投标人公章。 3、项目人员配置要求 （1）项目负责人：须具备一级注册建筑师资格，并具有建筑专业高级及以上职称。（须提供注册证书、职称证复印件）。 （2）各专业负责人要求： 具备建筑、结构、给排水、电气、暖通、装饰、景观等每个专业至少1人，且均具备本专业或相关专业中级及以上技术职称。中标后，中标人在合同签署签需向招标人提供各专业设计负责人提供职称证，否则招标人有权取消中标人中标资格。 注：中标人常驻现场设计人员不少于3人或在接业主通知后3-5小时内必须能到达现场提供相关设计服务；除不可抗力原因外，以上项目人员在中标后不得随意更换。 4.信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的行为； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录； （4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 投标人自行出具声明。如有弄虚作假，一经查实，将取消其投标资格并追究其法律责任，保证金不予退还，若经招标人查实投标人有违反招标文件规定的情况，则招标人有权取消其投标资格或中标资格。 注： （1）招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料（证书、资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实,招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。中标人依次递补。 （2）投标人拟承担本项目设计任务的画图人员与现场设计指导人员必须为一套班子。 （3）外地设计单位若中标，设计项目负责人、设计人员必须为入渝登记备案人员，中标后由招标人查询、核实，若发现资料存在不实取消其中标资格，没收其投标保证金。中标人依次递补。 下列单位属于招标人回避名单，应回避本次投标： （1）中机中联工程有限公司 （2）中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 （3）重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 （4）重庆金飞建筑装饰工程有限公司 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9 | 现场踏勘 | 不组织，投标人自行前往施工现场。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 招标人发出的答疑及补疑书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的 截止时间 | 投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，如有残缺或文字表示不清，图纸尺寸标注不明，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2019年9月25日12:00前，向招标人书面提出质疑。 联系人：梁老师 联系电话：023-68486495 |
| 2.2.2 | 招标人 书面澄清 的时间 | 2019年9月30日17:00 时前，招标人将在重庆医科大学门户网站（http://www.cqmu.edu.cn/) “招投标信息”上发布答疑及补遗书。不论投标人下载阅读与否，均视为投标人收悉网上发布的所有资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。 |
| 2.3 | 领取招标文件 | 重庆医科大学门户网站（http://www.cqmu.edu.cn/) “招投标信息”下载。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件包含：投标函部分、资格审查部分、技术部分。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1. 投标人只需要填报本工程设计费单价（包干价） 元/㎡（小数点后保留两位数），此项为唯一竞价条款，由投标人自主报价。 2．投标人填报的投标报价应是包括完成本改建工程室内外装饰工程设计工作的费用（具体设计范围见本章1.3.1条），以及协助招标人完成各项审批手续办理，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。招标人不再另行支付任何费用。 3．投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 4.本项目招标人设最高限价，最高限价为42.00元/㎡。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 5.中标人须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由中标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的装饰施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。 注：设计文件在取得施工图审查合格书后，招标人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）除外。因此产生的重复设计等费用，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）执行。 6．本工程的投标货币为人民币。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 投标 保证金 | 投标人缴纳保证金方式： 投标人必须通过转帐方式将投标保证金从本单位基本帐户转入该项目指定帐号，未按此方式转帐或未转入该项目指定帐号的，视为未响应招标文件，作无效投标处理。 （二） 投标保证金账户： 开户银行：建行重庆九龙坡金凤支行 账号：50001033600050008726 户名：重庆医科大学 投标时投标人须携带投标保证金交款收据（招标人财务部门开具）、银行转账回单现场备查。 （三） 投标保证金金额：2万元人民币 （四） 保证金缴纳注意事项 1、如有下列情况之一，作无效投标处理： （1）不是从企业基本帐户转入的； （2）所携带的银行回单原件无法进行到帐认定的； （3）所缴纳的保证金金额与招标文件规定的金额不相等的。 2、投标保证金缴纳认定： 投标人须到招标人财务部门办理投标保证金交款收据。 投标人应确保投标保证金在2019年10月11日24时00分前（北京时间，下同）到达指定账户，并经核实其投标保证金进入指定帐户的为有效投标担保；投标保证金在2019年10月11日24时00分前未到达指定账户的为无效投标担保 (各投标人在缴款时须充分考虑银行工作的时间差风险) 。投标人在投标保证金进入招标人指定帐户后，需及时到招标人财务部门办理投标保证金收据。 （五）投标保证金退还方式： 未成为中标候选人的投标人，其投标保证金在中标结果公示期结束，且无异议的5个工作日内，予以全额退还；中标候选人的投标保证金，在合同签订之日起5个工作日内全额退还。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料（证书、资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实,招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 所有投标文件需加盖投标单位骑缝章，复印件需加盖单位单位公章，否则为废标。 |
| 3.7.4 | 投标文件 份数 | 正本壹份、副本壹份（技术部分为设计文本3份、3张光盘，均不分正、副本）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的装订 | 1. 投标文件包含：投标函部分、资格审查部分、技术部分，其中投标函部分和资格审查部分可装订成一册，但必须编制目录。 2. 投标文件装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 3. 如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收或不予以开启。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件大袋上应写明： 投标人的名称： 投标人的地址： （项目名称） 投标文件 在2019年10月18日9：00（规定的开标日期和时间）前不准启封，否则无效。 |
| 4.2.1 | 投标文件提交开始及截止时间 | 递交时间： 2019年10月18日8:30（北京时间）。 截止时间： 2019年10月18日9:00（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的地点 | 重庆市渝中区医学院路1号，重庆医科大学袁家岗校区第二教学楼102室。 |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2019年10 月18日 9 时00 分（暂定）。 地点：重庆医科大学袁家岗校区第二教学楼102室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。外地设计单位在投标前必须办理好入渝分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、否则，招标人当场退还投标文件。 5.展示招标人出具的投标保证金缴款收据原件，不能提供的当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 8. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋；公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 12. 评标阶段，投标人分别通过播放VCR介绍各自的设计方案。 |
| 6.1.1 | 评标小组的组建 | 由招标人组建。 |
| 6.4 | 是否授权评标小组确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 履约担保 | 1.担保形式：现金。 2.担保金额：中标金额的10%。 3.提交时间：中标通知书发出之日起7日内提交招标人，若未按时提交，招标人有权取消中标人中标资格，并没收其投标保证金。 4.账户名： 重庆医科大学 开户行：建行重庆九龙坡金凤支行 账号：50001033600050008726 5.履约担保的退还：中标人在完成本工程施工图设计并取得备案许可后15个工作日内全额（无息）退还履约保证金。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 其它 | 招标人将对技术部分得分前3名的投标人分别给予人民币5万元、4万元、3万元的设计补偿费（中标单位除外）。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工设计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

### 1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

### 1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

### 1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工设计的资质条件、能力和信誉。见投标人须知前附表；

1.4.2 不接受联合体投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  不组织踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10  投标预备会

不召开投标预备会。

### 1.11  分包

不允许分包。

### 1.12  偏离

不允许投标文件偏离招标文件要求。

## 2.  招标文件

## 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准及要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表的规定要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  投标人收到澄清通知后，不须对招标人进行确认。

### 2.3  招标文件领取的截止时间

## 见投标人须知前附表。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分：

①投标函；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③其它资料。

（2）资格审查部分

①投标人资质证明材料；

②2016年1月1日至今，具有不少于2个类似工程设计业绩（类似工程指：面积1.5万㎡及以上的图书馆或科研楼装饰设计工程）；

③公司拟派驻本工程的主要成员名单及其资质证明材料；

④信誉证明材料；

⑤投标保证金证明材料（含招标人财务部门开具的保证金交款收据及投标人基本账户开户许可证复印件）；

### ⑥其他资料。

### （所有复印件需加盖单位公章）

### （3）技术部分

### 光盘（VCR设计方案，包含平面图及效果图）、设计文本（包含投资估算）。

### 3.2  投标报价

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标费率、投标总报价，须符合本章第 4.3 款的有关要求。

### 3.3  投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，当场退还其投标文件，

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

### 3.5  资格审查资料

见投标人须知前附表。

### 3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第七章“投标文件格式”和招标文件的具体要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函必须由投标人的法定代表人逐页签字、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章、由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定，否则为废标。

## 4. 投标

## 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标截止时间投见投标人须知前附表。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2  开标程序

主持人按照投标人须知前附表规定的程序进行开标。

## 6. 评标

### 6.1  评标小组

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标小组负责。评标小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标小组按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4  定标方式

6.4.1 定标原则：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当确定为中标人。

6.4.2定标方法：按照以上定标原则，招标人依据评标小组推荐的 中标候选人确定中标人，评标小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（1）招标人应当确定评标小组在评标报告中推荐排名第一的中标人候选人为中标人。

（2）排名第一的候选人放弃中标，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人。排名第二的候选人因前述原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。排名前三名的中标候选人均不能签订合同的，应当重新招标。排名第一的中标候选人放弃中标后，排名第二或第三的中标候选人按次序被确定为中标人的，其投标报价高于第一中标候选人投标价格的，须以第一中标候选人的投标价格为中标价格，其投标价格低于第一中标候选人投标价格的，以其实际投标价格为中标价格。如第二或第三中标候选人不接受第一中标候选人的中标价，招标人依法重新招标。

6.4.3 除不可抗力外，中标人放弃中标项目的，取消其一至二年投标资格并没收投标保证金；因招标人重新招标或另行选择中标人导致中标价的增加，其增加部分由中标人依法承担赔偿责任。

## 7. 合同授予

### 7.1  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.2  履约担保

7.2.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.2.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.2.3  履约担保提交时间：中标人应在中标通知书发出后7日内提交，若未按时提交，招标人有权取消中标人中标资格。

### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.3 投标人中标后又提出对招标文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，不能达成一致意见的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

7.3.4 签订合同后，中标人放弃承包权或因自身原因（如资金不保证，设备、机具、劳动力等资源不保证, 无法提交履约保函等等）不施工或施工严重滞后，招标人有权终止合同，并没收其投标保证金及履约保证金。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的。

### 8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，可以确定中标人。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标小组成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2  对投标人的纪律要求

### 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
    有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

### （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

### （2）投标人之间约定中标人；

### （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

### （4）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
      有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

### （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

### （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

### 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

### （一）使用伪造、变造的许可证件；

### （二）提供虚假的财务状况或者业绩；

### （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

### （四）提供虚假的信用状况；

### （五）其他弄虚作假的行为。

### 9.3  对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章  评标办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字、盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或盖章、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目人员配置要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 投标报价不得高于招标人公布的制价。 |
|  |  | 投标范围及内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 设计周期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 设计深度 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 1、投标总报价：40分； 2、技术部分：60分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人（招标人设有招标控制价的，则投标报价高于招标控制价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价评分标准 | 投标报价 | 40分 |

| 技术部分得分 （60分） | 技术部分评标得分A （30分） | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计理念及可行性 | 1.充分结合现有建筑项目特征及各功能需求，具有较高的可行性、实用性；（4分） 2.体现人性化、生态化、开放化、智能化等理念；（3分） 3.体现出科学、合理的特点。（3分） | 10分 |
|  |  | 工艺及选材 | 工艺合理、选材适用，满足和体现出实验室、图书馆、行政办公用房各类功能用房装饰装修需求。 | 6分 |
|  |  | 造价控制 | 1.工程投资估算及主要技术经济指标分析符合本项目特点，针对性强；（4分） 2.对于后期不能随意变更设计方案而增加投资，具有可行性措施等。（2分） | 6分 |
|  |  | 设计工作大纲 | 1.针对本项目改造的所有内容的关键技术性问题、重点、难点等分析透彻、合理；（3分） 2.相应技术方案考虑全面、成熟、可靠，有具体对策措施；（3分） 3.设计质量有保证措施，后续服务工作安排满足要求。（2分） | 8分 |
|  | 技术部分评标得分B （30分） | 功能布局 | 实验室、图书馆、行政办公用房改造的各自区域，平面布局合理、流程顺畅，功能分区清晰、明确。（15分） | 15分 |
|  |  | 装饰风格 | 装饰装修风格体现了现代实验室、图书馆、行政办公用房的类别特征；装饰装修色彩清新、明朗。（15分） | 15分 |

| 3.2 | 评标程序 | 1、首先对所有投标文件进行初步评审，不合格的投标文件不进入后续评审。 2、按本章评标办法第3.2款规定并按本章第2.2.3款规定的评分标准，确定得分最高的前三名投标人（按得分高低排序）为中标候选人，总分相同时，报价较低的排名靠前。 |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 投标报价 得分 | 投标报价 | 所有经初步评审合格且不超过最高限价的投标总报价得满分40分；各投标总报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.2 | 技术部分 得分 | 设计方案得分 | 技术部分评标得分A+技术部分评标得分B 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标报价得分 + 技术部分得分 得分保留小数点后两位 |

第三章  合同条款及格式

发包人：重庆医科大学

设计人：

发包人委托设计人承担 重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改建工程 设计，工程地点为 重庆市渝中区医学院路1号  ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行；

2.3.2按城市勘察设计规范标准执行；

2.3.3按现行定额标准执行。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

第四条  项目概况

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书 | 1 | 及时 |  |
| 2 | 规划方案设计文件及有关资料 | 1 | 及时 |  |
| 3 | 符合设计要求的现状图及规划资料（包括现状管网资料） | 1 | 及时 |  |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料或文件名称（正式成果文件） | 纸质版 份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 4 | 2 | 中标通知书发放后15个工作日 | 含文本、图纸，并附 设计成果图光盘 |
| 2 | 施工图设计文件（含概算） | 8 | 4 | 方案设计确定后20个工作日 | 含文本、图纸，并附 设计成果图光盘 |
| 注：1、如甲方原因影响设计进度，则设计周期顺延。 2、以上成果为审批合格后的成果，不含审批过程中需要的图纸资料，设计人向发包人交付的纸质资料中需有2份按照重庆市城建档案馆要求装订。 |

第七条  费用

7.1本项目设计费采用包干价，包括完成初步设计（含概算）、施工图设计、施工及竣工验收阶段、质量保修期的设计服务等工作，以及协助招标人完成各项审批手续办理，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、各阶段评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。发包人不再另行支付任何费用。

7.2本项目设计费用总额为：人民币（大写）           元，人民币：             。

第八条  支付方式

8.1设计费支付方式见下表。

| 付费 次序 | 占总设计费 （%） | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件来决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 20 |  | 改造方案经甲方确认后十个工作日内 |
| 第二次 | 50 |  | 施工图设计审查通过并提交正式合格的设计成果后十个工作日内 |
| 第三次 | 20 |  | 工程预验收合格后十个工作日内 |
| 第四次 | 10 |  | 办理竣工验收备案证后十个工作日内 |

8.2发包人向设计人支付费用前，设计人应向发包人提供合法的符合合同约定金额的发票，否则发包人有权拒绝支付，由此造成的损失设计人自行承担。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按本合同第六条规定的交付文件时间顺延。

9.1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但所发生的费用由设计人自行承担。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的设计要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。

9.2.3 设计合理使用年限为按国家相关规定执行。

9.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级主管部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的设计审查要求。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时现场服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。若非发包方原因，包括但不限于政策变更等，导致项目在一年内未开始施工的，设计人仍应当负责有关设计问题及参加竣工验收并不得向发包人收取咨询服务费。

9.2.5 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。

9.2.6 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。为防范风险，设计人应为参与工作的人员购买相应的保险。

9.2.7 设计人确保自身和参与设计人员具备合同约定的设计资质、资格，有能力履行合同项目，不得将本项设计转包或分包给第三人实施。在设计过程中和设计成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则设计人应当承担赔偿责任。

9.2.8 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

9.2.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设计文件送达指定地点。

9.2.10 设计人在本合同生效后两日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。设计人依据审定后的《工作进度表》每周四提交《工作周报》，包括上周完成情况及本周计划，一式贰份。经发包人审定的《工作进度表》和《工作周报》，将作为本合同附件。

9.2.11在设计工作期间，为加强管理和认真履行合同义务，设计人必须按投标文件所报名单委派本项目设计负责人和项目班子人员，且保证及时到位，实际履行职责。如果更换项目设计负责人，将视为设计人严重违约，发包人有权向设计人索赔。如确需更换项目设计负责人或项目班子人员名单，应事先与发包人协商并书面上报取得发包人的同意。如果发包人认为已委派的项目设计负责人或班子人员的工作能力和业务水平不称职，需要撤换时，设计人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目负责人或班子人员，同时委派经发包人同意的新的项目设计负责人或班子人员，否则将视为设计人违约。

9.2.12在本项目施工期间，设计人应提供优质的服务，协助配合发包人解决施工中的技术问题，参与现场相关技术问题的处理和隐蔽工程验收，在施工过程中对发包人的要求在两个小时内做出包括但不限于现场指导、电话解答的回应。

9.2.13设计人有义务对中标道路与周边在设计或已建成道路相接综合管网在平面或竖向上进行复核，确保平面位置不冲突，竖向标高一致。

第十条  违约责任

10.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人退还设计人已缴纳的履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付，但若是因不可归责于发包人的事由，包括但不限于政府政策的变动，发包人向其支付费用不超过合同设计费总额的50%。发包人支付以上设计费或补偿费后，设计人已经完成的设计成果归发包人。

10.2由于设计人原因，延误了设计工作进度，连续两周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求，则设计人应当按照本合同约定的设计费总额的0.5%向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。由于设计人原因，依据经发包人审定的《工作进度表》，延误了设计文件（方案设计文件、初步设计文件、概算、施工图设计文件）交付时间，每延误一天，设计人应按本合同约定的设计费总额的千分之二向发包人支付违约金（该违约金可在剩余设计费中扣划）。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到15天的或连续四周未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费和预付费应返还（其中定金应当双倍返还），并且赔偿发包人由此造成的损失。”

10.3因设计人原因造成主管机关对设计文件不审批或未通过审批或造成本合同项目停、缓建的，发包人有权不支付设计费，并要求设计人返还已经收取的设计费，且有权解除合同，要求设计人进行赔偿。

10.4 因设计人原因，更换项目设计负责人或班子人员的，每更换项目设计负责人一人次，设计人应当按照本合同约定设计费总额的2%向发包人支付违约金 (该违约金可在剩余设计费中扣划)，未经甲方同意更换项目班子人员一人次，设计人应当按照本合同约定设计费总额的2%向发包人支付违约金 (该违约金可在剩余设计费中扣划)，并且赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同10.6条款执行），情节严重的，发包人有权解除合同。设计文件在公司内审、方案评审、初步设计评审和设计交底时，投标文件所报委派人员必须全部参加，由项目负责人负责在牵头汇报。项目负责人每缺席一次罚款2万元，其余班子人员每缺席一人次罚款1万元。

10.5 在项目前期、施工及竣工验收期间，因设计人原因，出现两次及以上未按本合同约定或发包人要求及时提供设计服务情况的，发包人有权延期支付（对应阶段的）付费，并且赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同10.6条款执行）。

10.6设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误、遗漏或重大设计变更等设计人的原因造成质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％（若实际损失超出本合同约定的实际设计费总额的120%，则超出部分的赔偿金数额按国家或行业主管部门的规定、要求或责任认定结果、法院裁决结果执行）。

10.7合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担相应的违约责任，并双倍返还发包人已支付的定金或者设计费。

10.8在项目实施期间，因工作需要，须在招标人电话通知后4小时内到达现场。一次未到支付违约金为最终设计费总额的0.5%，按次数累加（该违约金可在设计费中扣划）。

第十一条  争议的解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向本合同项目所在地的人民法院起诉。

第十二条  合同生效及其他

12.1设计人为本合同项目的服务至施工安装验收合格结束为止。

12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.6任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人签字并加盖单位公章的对本合同的修改无效。

12.7本合同一式柒份，发包人持伍份，设计人持贰份。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方约定的担保事项：

13.1 在签订本合同前五日内，设计人将足额履约保证金（合同金额10%的现金）打入发包人指定帐户，否则视为设计人自动放弃，本合同不生效。

13.2 履约保证金退还方式：施工图设计审查通过并提交正式合格的设计成果后一次性无息退还。

13.3 如设计人在合同履行期间有违约行为发生，相关违约金及损失赔偿金优先自履约保证金内扣除，如履约保证金尚不足扣除的，可在应付设计费中扣除。因设计人严重违约导致本合同解除的，不退换履约保证金。

发包人名称：  （盖章）                设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   委托代理人：（签字）

住    所：                              住    所：

邮政编码：                              邮政编码：

经 办 人：                              经 办 人：

电    话：                              电    话：

开户银行：

账    号：

签订日期：      年   月   日

附件1：附项目设计负责人及班子人员名单、资质证书。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：廉政承诺书

廉政承诺书

根据国家廉政建设的有关规定，为了做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，我公司做如下廉政承诺。

一、教育工程项目人员严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

二、严格执行本工程的合同文件。

三、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

四、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

五、在业务活动中如有违反廉政规定的行为，给予及时纠正。

六、不得以任何理由向发包人、监理人及其他代表发包人行使权利的单位和个人行贿或赠礼金、有价证券、贵重礼品。也不得接受分包、配合单位的行贿或礼金、有价证券、贵重礼品。

七、不得以任何名义为发包人、监理人及其他代表发包人行使权利的单位和个人报销应由其单位或个人支付的任何费用。也不得在分包、配合单位报销应由自己单位或个人支付的任何费用。

八、不得以任何理由安排发包人、监理人及其他代表发包人行使权利单位的工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。不得参加分包、配合单位组织的超标准宴请及娱乐活动。

九、不得为发包人、监理人及其他代表发包人行使权利的单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。不得接受分包、配合单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

十、违纪违法责任

我公司工作人员违反本合同第一、二条，将按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成损失的，按实际损失给予赔偿；若违反六、七、八、九条规定，若发现一次，按每次查处金额10倍付甲方违约金，如情节严重，发包方有权要求更换项目负责人或者终止合同。对违纪违法者列入市建委和市招标办黑名单。对触及刑法者移送司法机关处理。

十一、有效期为招投标活动开始之日起至该工程项目竣工验收合格后止。由于行贿受贿案发有延后性，保留追述责任时效。

十二、本承诺作为合同附件，具有法律效力。

承诺方（承包人）：                 （单位公章）

年   月   日

第四章  图纸

见附件。

第五章  技术标准和要求

一、设计依据

（一）重庆市教育委员会关于同意重庆医科大学启动袁家岗校区图书科技大楼改造申报工作的批复（渝教建函〔2019〕38号）。

（二）重庆市渝中区发展和改革委员会建设项目备案证（项目编码2019-500103-83-03-078932）。

（三）重庆医科大学图书科技大楼竣工资料复印件（建筑、结构、给排水、强电、弱电、中央空调、消防、室内装饰等）。

（四）现行建设工程相关法律法规、技术规程规范等。

二、建设项目地点

重庆市渝中区医学院路1号，重庆医科大学图书科技楼。

三、建设项目名称

重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改造。

四、改造主要内容、规模、初步要求

图书科技大楼建筑面积27704㎡。除学术报告厅区域、北侧科研用房第3层、裙楼第1层设备房暂不改造外，其余区域均属于改造范围。

图书科技大楼改造主要内容包括但不限于：图书科技大楼大厅及一层中庭的合理利用，1-8层中庭内走道飘雨问题；大楼强电系统、弱电系统、消防系统、给排水系统、抽排风系统、空调系统、电梯等；行政用房及科研用房布局的调整，以及房间功能调整后大楼室内装饰装修工程。

（一）主楼大厅及中庭改造

论证并设计中庭及一层的合理利用，1-8层走道飘雨问题解决方案。

（二）图书馆用房改造

图书馆改造区域为大楼南侧1-5层保留图书馆阅览室用房，门厅上方第3-4层阅览室。

图书馆的改造，参照国内外优秀图书馆功能布局和室内装修风格，充分体现现代图书馆的人性化、生态化、开放化、智能化等理念，使之真正成为师生热爱学习、研究、交流的场所。

（三）科研用房改造

图书科技大楼北侧为科研用房。

大楼北侧2、4-8层的科研用房进行全面改造（第3层为新装修的科研用房，暂不改造），大楼北侧第1层的改造及使用功能待定。

科研用房改造主要包括但不限于以下内容：房间分隔调整、给排水、强弱电、抽排风、空调、试验台（桌）等，以及个别有净化需求的实验室建筑装饰装修设计（含洁净系统基本装备、净化空调等），包含基本功能布局和室内装饰方案。

（四）行政管理用房改造

1．改造区域：南侧6-7层图书阅览室及8层原办公室，裙楼2-4层，门厅上方5-8层，以及其它学校认为应当改造的区域。

2. 行政管理用房的类别：办公室、中小型会议室、资料室等。会议室、资料室按照楼层、办公区域、使用部门等因素综合考虑设置。

3. 行政办公区域入驻部门、人数、面积，另详附件。

（五）空调系统改造

1. 现有中央空调系统未覆盖区域：南侧6-8层、北侧第8层、门厅上方第4层及6-8层、裙楼全部。

2. 论证并设计大楼未覆盖空调区域的解决方案。能否利用现有中央空调系统主机进行大楼空调全覆盖？若新增区域使用多联机空调系统的可行性？裙楼能否使用分体机空调或多联机空调系统？

（六）大楼卫生间改造

大楼全部卫生间的改造，墙地顶装饰、蹲位隔断、照明、给排水、五金洁具、陶瓷洁具等全部内容。

（七）空调系统改造

1. 现有中央空调系统未覆盖区域：南侧6-8层、北侧第8层、门厅上方第4层及6-8层、裙楼全部。

2. 论证并设计整栋大楼空调解决方案。

（八）安装工程相应系统改造

与大楼改造工程相应的强电系统、弱电系统、消防系统、给排水系统、抽排风系统等。

（九）电梯改造

电梯改造另行招标，配合电梯改造做好相应的装饰装修设计等。

（十）其它要求

一楼大厅、中庭、图书馆区域、科研用房区域、办公用房区域装饰与功能相互协调，各部分风格有区别，又与整体不冲突。

主要功能区有功能平面布局图和效果图，对整体风格和效果用5分钟时间VCR演示，并配解说各部分所用材料。每个单位播放VCR及现场答疑时间共计控制在15分钟以内。

中标单位需要在方案设计阶段提供多选方案图、效果图，供学校反复讨论、修改、决策；配合办理改造项目施工图设计（含消防）审查报建手续，并做好施工过程及后续设计服务工作。

第六章  设计范围说明及投标报价要求

一 工程范围说明

图书科技大楼改造主要内容包括但不限于：图书科技大楼大厅及一层中庭的合理利用，1-8层中庭内走道飘雨问题；大楼强电系统、弱电系统、消防系统、给排水系统、抽排风系统、空调系统、电梯等；行政用房及科研用房布局的调整，以及房间功能调整后大楼室内装饰装修工程

二 投标报价要求

1、报价方式：本工程设计招标采用设计费单价包干。

2、招标限价： 42.00元/㎡。

3、报价货币：本工程按人民币进行报价，付款也按人民币支付。

第七章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

①投标函；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③其它资料

二、资格审查部分

①投标人资质证明材料；

②2016年1月1日至今，具有不少于2个类似工程设计业绩（类似工程指：面积1.5万㎡及以上的图书馆或科研楼装饰设计工程）；

③公司拟派驻本工程的主要成员名单及其资质证明材料；

④信誉证明材料；

⑤投标保证金证明材料（含招标人财务部门开具的保证金交款收据及投标人基本账户开户许可证复印件）；

⑥其他资料。

三、技术部分

光盘，VCR设计方案，主要功能区有功能平面布局图和效果图，对整体风格和效果用5分钟时间VCR演示，并配解说各部分所用材料。VCR播放及现场介绍时间严格控制在15分钟以内。

### 设计文本（包含投资估算）

投标人必须按招标人提供的附件格式分别编制投标文件，否则视为废标。

附件一：投标文件商务部分封面格式

正本或副本

重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改造工程设计

投 标 文 件

（投标函部分）

标书编号：

投 标 人：                           （公章）

法人代表：                           （签章）

代 理 人：                           （签字）

电    话：

传    真：

日    期：

附件二：投标函格式

投 标 函

致重庆医科大学：

我方已仔细研究了贵校袁家岗校区图书科技大楼改造工程设计招标文件的全部内容，我方愿意以包干设计费        元/㎡的投标总报价，按合同约定完成该工程设计。

投标人：                               （单位全称）

法人代表或授权代理人：                    （签章）

日期： 2019年      月      日

附件三：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年 	  月        日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：    	职务：

系 	         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                               （单位全称）

法人代表或授权代理人：                    （签章）

日期： 2019 年      月      日

（此处附法定代表人身份证复印件）

附件四：法人授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系 	      （投标人名称）的法定代表人，现委托 	    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改造工程设计投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：授权之日起至投标有限期截止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	                   （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年     月    日

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

注： 1. 法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2. 法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

附件五：投标文件资格审查部分封面格式

正本或副本

重庆医科大学袁家岗校区图书科技大楼改造工程设计

投 标 文 件

（资格审查资料）

标书编号：

投 标 人：               （公章）

法人代表：               （签章）

代 理 人：               （签字）

电    话：

传    真：

日    期：

目  录

①投标人资质证明材料；

②2016年1月1日至今，具有不少于2个类似工程设计业绩（类似工程指：面积1.5万㎡及以上的图书馆或科研楼装饰设计工程）；

③公司拟派驻本工程的主要成员名单及其资质证明材料；

④信誉证明材料；

⑤投标保证金证明材料（含招标人财务部门开具的保证金交款收据及投标人基本账户开户许可证复印件）；

⑥其他资料。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：应附资质证书副本、安全生产许可证、 “三类人员”相应的安全生产考核合格证书、投标人营业执照副本材料的复印件；

项目设计人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |